Reporte ejecutivo de desarrollos y entregas 2026

Juan Monza | Enero 1 a junio 6 de 2026

Jardines del Renacer

Colaborador: Juan Monza

Periodo evaluado: 1 de enero al 6 de junio de 2026

Corte del informe: 6 de junio de 2026

Fuentes: horas informadas por Juan Monza, historial Git, repositorios de JuanMonza y proyectos transferidos a JardinesdelRenacer.

## 1. Resumen ejecutivo

Durante el periodo se identificaron:

- 13 proyectos de software con actividad comprobada.

- 1 línea adicional de producción audiovisual para Mercadeo y Sorteos.

- 217 commits de Juan Monza entre enero y el 6 de junio de 2026.

- 59 días diferentes con registro de commits.

- 5 repositorios transferidos a la organización JardinesdelRenacer.

- 667 horas declaradas en cuatro proyectos principales.

- 226 horas estimadas en nueve proyectos adicionales.

- 893 horas consolidadas entre horas declaradas y estimaciones técnicas.

- Jornadas normales de 8 horas, con jornadas extendidas de 10 horas o más.

Las 893 horas no incluyen todavía las horas de creación de videos, cortinas, reuniones, soporte general, capacitación ni otras tareas que no quedaron registradas. Por lo tanto, deben presentarse como un total parcial consolidado, no como el total definitivo de la jornada.

## 2. Distribución de horas

### Horas declaradas por Juan Monza

| Proyecto | Horas | Tipo de dato |
| --- | --- | --- |
| Web Jardines del Renacer 2026 | 490 h | Declaradas |
| Aura 2026 JR | 80 h | Aproximadas y declaradas |
| Membresías Jardines 2026 | 65 h | Declaradas |
| Sedes y contratos QR | 32 h | Aproximadas y declaradas |
| Subtotal declarado | 667 h |  |

### Estimaciones técnicas pendientes de validación

| Proyecto | Horas estimadas | Base de estimación |
| --- | --- | --- |
| Dashboard Mercadeo Central Premium | 30 h | Alcance, 10 commits y 3 jornadas intensivas |
| Balotas y Sorteos independiente | 16 h | 11 commits, despliegue y ajustes visuales |
| Conmemorativo JR, incluido el Pop-up | 52 h | 24 commits en 9 días de actividad |
| Sales Force Comercial | 22 h | 20 commits y módulos administrativos |
| Base-F J.R. | 46 h | 31 commits, Supabase y correcciones operativas |
| Renacer Mascotas V2 | 24 h | 11 commits de mantenimiento e integraciones |
| Tenderos 2026 | 20 h | 8 commits y construcción funcional |
| Experiencia AR Ukumarí, ajustes de enero | 6 h | 3 commits del periodo |
| Robot Bom Game 20 | 10 h | Juego, captura de datos y despliegue |
| Subtotal estimado | 226 h |  |

### Total consolidado

| Concepto | Horas |
| --- | --- |
| Horas declaradas | 667 h |
| Horas estimadas pendientes de validación | 226 h |
| Total parcial consolidado | 893 h |
| Producción audiovisual y tareas no registradas | Pendiente |

## 3. Desarrollos y entregas

### 1. Web Jardines del Renacer 2026

Horas declaradas: 490 h

Actividad Git: 6 de febrero al 21 de mayo de 2026, 40 commits.

Portal corporativo integral con:

- Página principal, planes, servicios, florería y cotización.

- Integración de pagos y opciones Wompi/PSE.

- Obituarios, condolencias digitales y Siempre Contigo.

- Directorio de sedes, mapas, departamentos y ciudades.

- PQR, formularios protegidos, políticas legales y seguridad XSS.

- Bolsa de empleo, vacantes, perfiles, seguimiento y autenticación 2FA.

- Paneles administrativos separados para obituarios, aliados y vacantes.

- Flujo de aliados, membresías, códigos de descuento y trazabilidad.

- Diseño responsive, menús móviles, carruseles y mejoras visuales.

### 2. Aura 2026 JR

Horas declaradas aproximadas: 80 h de Juan Monza

Modalidad: desarrollo colaborativo con Samuel.

Actividad Git: 3 al 5 de junio de 2026.

Sistema corporativo de proyección para pantallas y televisores:

- Gestión y proyección de obituarios.

- Eucaristías dinámicas.

- Reproducción de imágenes y videos.

- Diseño de pantalla en formato L con espacio publicitario.

- Panel Master y paneles por sede.

- Login y enrutamiento por roles.

- Previsualización, sincronización y efectos de transición.

- Interfaz corporativa y adaptación para Android TV.

Distribución comprobada en Git:

- Juan Monza: 6 commits orientados a frontend, experiencia visual, multimedia, paneles e integración.

- Samuel (S4M2): 8 commits orientados a servidor, autenticación, Prisma, base de datos y seguridad.

Las 80 horas corresponden al trabajo informado por Juan y no incluyen las horas de Samuel.

### 3. Membresías Jardines 2026

Horas declaradas: 65 h

Actividad Git: 20 de abril al 15 de mayo de 2026, 35 commits de Juan.

- Consulta pública de membresías.

- Tarjeta digital de membresía.

- Carga de información mediante Excel.

- Buscador por documento e identificación.

- Inicio de sesión, roles y segundo factor.

- Auditoría y monitor de consultas.

- Gestión de aliados comerciales.

- Códigos de descuento, validación y redenciones.

- Panel del aliado y estadísticas.

La Membresía Card forma parte de este proyecto y no se cuenta como desarrollo separado.

### 4. Dashboard Mercadeo Central Premium

Horas estimadas: 30 h, pendientes de confirmación

Actividad Git: 1 al 3 de junio de 2026, 10 commits y más de 1.400 líneas agregadas después de la versión inicial.

Sistema central para administrar y analizar:

- Campaña y registros de Ukumarí.

- Sorteos, participantes y ganadores.

- Contenidos y acciones de Jardines del Renacer.

- Analítica general y métricas en tiempo real.

- Reportes ejecutivos en PDF.

- Exportaciones a Excel.

- Notificaciones con historial.

- Recuperación de contraseña por correo.

- Autenticación y rutas protegidas.

- Integración con Supabase y despliegue en Vercel.

- Vista pública de balotas.

- Carga por lotes de hasta 5.000 registros.

- Selección de ganador preparada para más de 150.000 participantes.

La estimación de 30 horas corresponde al trabajo de integración y construcción del Dashboard. No duplica las horas del aplicativo independiente de Balotas ni el desarrollo original de Ukumarí.

### 5. Balotas y Sorteos

Horas estimadas: 16 h

Actividad Git: 16 de abril al 15 de mayo de 2026, 11 commits.

- Sorteo visual de ocho balotas.

- Revelación alternada y animaciones.

- Gestión de participantes e historial.

- Mensaje y presentación del ganador.

- Menús de opciones y limpieza segura.

- Compatibilidad y despliegue en Vercel.

Posteriormente, este desarrollo sirvió como base para el módulo de Sorteos integrado en el Dashboard de Mercadeo.

### 6. Experiencia AR Ukumarí

Horas estimadas dentro del periodo: 6 h

Actividad Git del periodo: 26 de enero de 2026, 3 commits.

- Experiencia educativa de realidad aumentada.

- Diez especies extintas o en peligro.

- Modelos 3D, retos y navegación mediante QR.

- Registro de participantes.

- Generación de certificado PDF.

- Integración con Supabase.

El proyecto comenzó antes de enero; este reporte solo contabiliza la actividad realizada dentro del periodo solicitado.

### 7. Conmemorativo JR y Pop-up promocional

Horas estimadas: 52 h

Actividad Git: 16 de enero al 17 de febrero de 2026, 24 commits.

- Sitio del parque conmemorativo.

- Experiencia 360 y árbol 3D.

- Formularios y analítica.

- Diseño bilingüe.

- Carrusel y efectos Liquid Glass.

- Pop-up promocional con enlace a WhatsApp.

- Recordatorio flotante de cotización.

- Despliegue y correcciones para Vercel.

El Pop-up se incluye dentro de estas 52 horas y no se suma nuevamente.

### 8. Sedes y contratos QR

Horas declaradas aproximadas: 32 h

Actividad Git: 10 de marzo al 4 de mayo de 2026, 13 commits.

- Directorio de sedes por departamentos y ciudades.

- Tarjetas e imágenes de cada ubicación.

- Acceso a información mediante códigos QR.

- Consulta y actualización de cláusulas o contratos.

- Visor PDF adaptado a navegadores y dispositivos.

- Mejoras de dirección, ubicación y navegación.

### 9. Robot Bom Game 20

Horas estimadas: 10 h

Actividad: 15 de enero de 2026, 5 commits.

- Juego tipo Bomberman para captación de datos.

- Mapas dinámicos, niveles y múltiples bombas.

- Enemigos con comportamiento automatizado.

- Controles móviles.

- Registro de participantes y políticas de datos.

- Publicación mediante GitHub Pages.

### 10. Sales Force Comercial

Horas estimadas: 22 h

Actividad Git: 27 de febrero al 30 de marzo de 2026, 20 commits.

- Dashboard comercial multirol.

- Gestión de directores, coordinadores y asesores.

- Indicadores y comparativos mensuales.

- Gráficas, semáforos y recomendaciones.

- Registro de ventas mediante AppSheet.

- Exportaciones y documentación de despliegue.

### 11. Base-F J.R.

Horas estimadas: 46 h

Actividad Git: 5 de enero al 3 de marzo de 2026, 31 commits.

- Formulario de actualización de afiliados.

- Validaciones de documentos y datos.

- Integración con Supabase.

- Actualización de registros sin duplicados.

- Registro de cambios y correcciones operativas.

### 12. Renacer Mascotas V2

Horas estimadas dentro del periodo: 24 h

Actividad Git: 23 al 26 de febrero de 2026, 11 commits.

- Mejoras del portal y panel administrativo.

- Cotizaciones e integración con Apps Script.

- Recuperación de contraseña.

- Ajustes de Supabase y almacenamiento.

- Gestión de logos y convenios.

### 13. Tenderos 2026

Horas estimadas: 20 h

Actividad Git: 7 al 9 de enero de 2026, 8 commits.

- Cotizador y gestión de seguros.

- Datos del titular y beneficiarios.

- Validaciones y cálculo de precios.

- Login, notificaciones y diseño responsive.

### 14. Videos y cortinas de Mercadeo/Sorteos

Horas: pendientes de consolidar.

- Creación y edición de videos.

- Cortinas para campañas y sorteos.

- Piezas para pantallas, eventos y comunicación comercial.

Esta producción sí debe aparecer como entrega, pero no se suma al total hasta contar con cantidad de piezas, fechas o una estimación informada por Juan.

## 4. Resultados e indicadores

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Periodo | 1 ene.-6 jun. 2026 |
| Proyectos de software con actividad | 13 |
| Línea audiovisual adicional | 1 |
| Frentes de entrega totales | 14 |
| Commits de Juan | 217 |
| Días con commits | 59 |
| Repositorios transferidos | 5 |
| Horas declaradas | 667 h |
| Horas estimadas | 226 h |
| Total parcial consolidado | 893 h |
| Promedio sobre 112 días hábiles calendario | 8,0 h/día |
| Horas audiovisuales | Pendientes |

El promedio de 8,0 horas se obtiene al distribuir 893 horas entre los 112 días de lunes a viernes existentes en el periodo. Es una referencia de dedicación, no un control de asistencia, y resulta coherente con la jornada informada de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 1:00 p. m. a 5:00 p. m., además de jornadas extendidas.

## 5. Evaluación de efectividad

La efectividad técnica se considera alta:

- Se entregaron soluciones funcionales para Mercadeo, Comercial, Servicio al Cliente, sedes y administración.

- Se combinaron frontend, backend, bases de datos, seguridad y despliegues.

- Se implementaron QR, realidad aumentada, Excel, PDF, analítica, sorteos y contenido multimedia.

- Se mantuvieron y mejoraron sistemas después de su primera entrega.

- Cinco proyectos fueron transferidos a la organización como activos institucionales.

- El trabajo abarcó construcción, integración, corrección, despliegue y soporte.

Para medir retorno de negocio todavía deben agregarse:

- Usuarios y registros captados.

- Sorteos ejecutados y participantes.

- Consultas y redenciones de membresías.

- Conversiones de formularios, pop-ups y WhatsApp.

- Sedes que utilizan contratos mediante QR.

- Cantidad de piezas audiovisuales producidas.

- Reducción de tiempos o costos operativos.

## 6. Metodología y aclaraciones

Las cifras se clasifican así:

- Declaradas: suministradas directamente por Juan Monza.

- Estimadas: calculadas conservadoramente con alcance, commits, días activos y complejidad.

- Pendientes: actividades reales sin información suficiente para asignar horas.

No se duplicaron módulos:

- Membresía Card está incluida en Membresías.

- Pop-up está incluido en Conmemorativo.

- El Dashboard contabiliza integración y analítica; Balotas y Ukumarí contabilizan sus aplicativos base.

- Las horas de Aura corresponden a Juan; las horas de Samuel no están incluidas.

GitHub demuestra entregas, autores y fechas, pero no registra todas las horas trabajadas. Las estimaciones deben validarse antes de presentar el documento como control oficial de tiempo.

## 7. Conclusión para Dirección

Entre el 1 de enero y el 6 de junio de 2026, Juan Monza participó en 13 proyectos de software y una línea de producción audiovisual. Se comprobaron 217 commits y cinco proyectos transferidos a la organización. El reporte consolida 893 horas: 667 declaradas directamente y 226 estimadas técnicamente. El total todavía no incluye las horas de videos, cortinas, reuniones, soporte y otras actividades no registradas.

El periodo evidencia capacidad para desarrollar, integrar y desplegar soluciones de alto alcance, incluyendo el portal web corporativo, Aura, Membresías, Dashboard de Mercadeo, Sorteos, Ukumarí, Sedes y Contratos QR.